ZAPYTANIE OFERTOWE

- Nazwa i adres zamawiającego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”

Ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

NIP 5641759856

REGON  60417590

Tel. 506 371 309, 82 576 70 49

Adres e-mail: biuro@lgdkrasnystaw.pl

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączonymi projektami oraz przedmiarem robót budowlanych. Wykonanie prac budowalnych realizowane jest w ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury turystycznej w oparciu o szlaki GREENWAYS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres prac budowlanych:

- Altana duża 3,5x5 wg projektu nr 1 – 6 sztuk

Załącznik 1a – projekt budowlany, przedmiar robót

- Altana duża 3,5x5 wg projektu nr 2 – 2 sztuki

Załącznik 1b – projekt budowlany, przedmiar robót

- Altana mała 3,5x3,5 wg projektu nr 1 – 2 sztuki

Załącznik 1c – projekt budowlany, przedmiar robót

- Altana turystyczna 1,65x3 -5 sztuk

Załącznik 1d – projekty budowalny, przedmiar robót

- Miejsce na ognisko – 5 sztuk

Załącznik 1e – projekt budowlany, przedmiar robót

- Stacja naprawcza – 4 sztuki

Załącznik 1f – projekt budowlany, przedmiar robót

- Miejsce realizacji:

Teren powiatu krasnostawskiego. Szczegółowa lokalizacja poszczególnych inwestycji została określona w załączniku nr 2 do ogłoszenia

- Termin realizacji:

- Maksymalny termin realizacji inwestycji – 20 czerwca 2024 r.

- Wykonawca zobowiązany jest do dnia 30 kwietnia 2024 r. do zakończenia minimum 50% inwestycji. Łączna liczba 24

- Sposób komunikacji:

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać:

- pisemnie na adres STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRASNYSTAW PLUS”, 
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw;

- pocztą elektroniczną w postaci skanu podpisanych pism – adres poczty elektronicznej  - biuro@lgdkrasnystaw.pl

- Opis sposobu składania ofert:

Ofertę składa się poprzez pocztę elektroniczną na adres biuro@lgdkrasnysaw.pl lub w siedzibie biura Zamawiającego – ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

- Wykaz dokumentów skradających się na kompletną ofertę:

- Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

- Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań  - Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego

- Termin składania ofert:

21.02.2024 r. – decyduje data wpływu

- Termin otwarcia ofert:

22. 02.2024 r., godz. 10.00

- Opis oceny kryteriów ofert:

„Cena” – 100%

- Podwykonawstwo:

Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo przy realizacji inwestycji

- Informacje dodatkowe

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny

- Osoba do kontaktu: Dorota Sawa, tel. 512 304 381

- Wykaz załączników:

- Załącznik 1a do Zapytania Ofertowego – altana mała 3,5x5 wg projektu nr 1

- Załącznik 1b do Zapytania Ofertowego – altana mała 3,5x5 wg projektu nr 2

- Załącznik 1c do Zapytania Ofertowego – altana duża 3,5x3,5 wg projektu nr 1

- Załącznik 1d do Zapytania Ofertowego – altana turystyczna 1,65x3

- Załącznik 1e do Zapytania Ofertowego – miejsce na ognisko

- Załącznik 1f do Zapytania Ofertowego – stacja naprawcza

- Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego – lokalizacja i zakres prac

- Załącznik 3 do Zapytania Ofertowego – formularz ofertowy

- Załącznik 4 do Zapytania Ofertowego – wzór umowy

- Załącznik 5 do Zapytania Ofertowego – oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań